PROJETO DE EXTENSÃO

Grupo: Leonardo Ciarlini Guilhon

Registro de Horas e Atividades Desenvolvidas

Documento destinado ao registro semanal de horas dedicadas ao Projeto de Extensão e descrição objetiva das atividades realizadas.

Semana 1 (16/02 – 22/02)

Total de Horas Dedicadas: 10 horas

Atividades Realizadas:

Definição detalhada do problema e dos objetivos do projeto
Refinamento do escopo inicial
Levantamento preliminar de aplicativos concorrentes

Avanços do projeto:

Definição clara do problema, dos objetivos e do escopo do projeto, com base em análise estratégica e estudo de concorrentes.

Semana 2 (23/02 – 01/03)

- Total de Horas Dedicadas: 10 horas

- Atividades Realizadas:

- Pesquisa de mercado com instalação e análise de aplicativos similares

- Identificação de pontos fortes e fracos das plataformas existentes

- Avaliação da experiência individual versus coletiva

- Avanços do projeto:

Compreensão aprofundada do cenário atual e identificação de oportunidades para diferenciação da solução proposta.

Semana 3 (02/03 – 08/03)

Total de Horas Dedicadas: 10 horas

Atividades Realizadas:

Continuação da pesquisa comparativa

Análise de funcionalidades (clubes, fóruns, eventos, enquetes)

Construção de matriz comparativa entre plataformas

Avanços do projeto:

Identificação das principais funcionalidades do mercado e definição de direcionamentos para o escopo do MVP.

Semana 4 (09/03 – 15/03)

Total de Horas Dedicadas: 10 horas

Atividades Realizadas:

Criação de questionário no Google Forms

Coleta e análise inicial de dados

Identificação de dores e necessidades das usuárias

Definição inicial das personas

Construção da jornada do usuário (situação atual e proposta)

Avanços do projeto:

Validação do problema com base em dados coletados junto ao público-alvo e definição inicial da experiência do usuário para orientar o desenvolvimento do sistema.

Semana 5 (16/03 – 22/03)

Total de Horas Dedicadas: 12 horas

Atividades Realizadas:

Definição de requisitos funcionais

Definição de requisitos não funcionais

Estruturação do backlog do MVP

Definição de critérios de aceite das funcionalidades

Avanços do projeto:

Definição clara das funcionalidades essenciais do sistema, organização das prioridades do MVP e estabelecimento de critérios objetivos para validação das entregas.

Semana 6 (23/03 – 29/03)

Total de Horas Dedicadas: 15 horas

Atividades Realizadas:

Definição da arquitetura geral do sistema

Escolha da stack tecnológica

Estruturação inicial dos módulos

Modelagem conceitual do banco de dados

Avanços do projeto:

Consolidação da base técnica do projeto, com definição da arquitetura, tecnologias, organização modular e estrutura inicial dos dados.

Semana 7 (30/03 – 05/04)

Total de Horas Dedicadas: 10 horas

Atividades Realizadas:

Elaboração do Diagrama de Casos de Uso
Desenvolvimento da primeira versão do Diagrama de Classes
Definição das principais regras de negócio do sistema

Avanços do projeto:

Estruturação funcional e conceitual da aplicação, com representação das principais interações dos usuários, organização inicial das entidades do sistema e definição das regras que orientarão a implementação.

Semana 8 (06/04 – 12/04)

Total de Horas Dedicadas: 10 horas

Atividades Realizadas:

Elaboração de Diagramas de Sequência para os fluxos principais
Desenvolvimento de Diagramas de Atividade e de Estado
Revisão geral da arquitetura do sistema

Avanços do projeto:

Detalhamento do comportamento interno da aplicação, com mapeamento dos fluxos principais e validação da arquitetura definida para sustentar o desenvolvimento do MVP.

Semana 9 (13/04 – 19/04)

Total de Horas Dedicadas: 12 horas

Atividades Realizadas:

Criação de wireframes das principais telas
Desenvolvimento de protótipo navegável
Organização do repositório do projeto
Configuração inicial do ambiente de desenvolvimento

Avanços do projeto:

Definição visual inicial da aplicação e preparação da base técnica do projeto, com estruturação das interfaces, organização do repositório e configuração do ambiente para início da implementação.

Semana 10 (20/04 – 26/04)

Total de Horas Dedicadas: 15 horas

Atividades Realizadas:

Estruturação base do frontend em React com TypeScript
Configuração das rotas principais da aplicação
Implementação do layout principal e organização visual inicial
Estruturação do fluxo de autenticação
Integração inicial entre frontend e backend FastAPI

Avanços do projeto:

Início efetivo da implementação do sistema, com base técnica funcional, navegação estruturada e primeiro fluxo de autenticação conectado à API.

Semana 11 (27/04 – 03/05)

Total de Horas Dedicadas: 15 horas

Atividades Realizadas:

Implementação do módulo de usuários e tela de perfil
Implementação do módulo de clubes de leitura
Criação e listagem de clubes
Estruturação do ingresso de usuários em clubes
Definição de permissões básicas para administrador e membro

Avanços do projeto:

Ampliação dos fluxos principais do MVP, permitindo autenticação do usuário, visualização de perfil e interação inicial com clubes de leitura.

Semana 12 (04/05 – 10/05)

Total de Horas Dedicadas: 15 horas

Atividades Realizadas:

Implementação do módulo de livros
Cadastro e listagem de livros vinculados aos clubes
Implementação do histórico de leituras concluídas
Ajustes de navegação entre dashboard, clubes e livros
Validação dos usuários de teste e dos dados iniciais da aplicação

Avanços do projeto:

Consolidação do fluxo de leitura do MVP, com clubes, livros, histórico e navegação integrada entre as principais telas da plataforma.

Semana 13 (11/05 - 17/05)

Total de Horas Dedicadas: 18 horas

Atividades Realizadas:

Implementação do módulo de encontros

Criação e listagem de encontros por clube

Estruturação do vínculo entre encontro e livro

Implementação do sistema de comentários simples para livros e encontros

Integração entre detalhes do clube, detalhes do livro e área de encontros

Avanços do projeto:

Conclusão da parte funcional que faltava para o MVP, com agenda de encontros, comentários simples e navegação integrada entre livros, clube e discussões.

Semana 14 (18/05 - 24/05)

Total de Horas Dedicadas: 16 horas

Atividades Realizadas:

Ajustes gerais das funcionalidades implementadas

Validação dos fluxos principais do MVP

Refinamentos de permissões e regras de negócio

Ajustes de interface, mensagens de feedback e estados vazios

Revisão técnica com compilação, lint, build e smoke test local

Avanços do projeto:

Consolidação do MVP com estabilidade técnica e maior coerência de uso, deixando o projeto pronto para iniciar a etapa de testes e preparação para deploy.

Semana 15 (25/05 - 31/05)

Total de Horas Dedicadas: 16 horas

Atividades Realizadas:

Testes funcionais dos fluxos principais do MVP

Normalização de entradas, e-mail e tratamento de campos em branco

Revisão de segurança com reforço do hash de senha e expiração de token

Correção de bugs no frontend e ajuste do módulo de encontros

Criação de testes automatizados para a camada de serviços do backend

Avanços do projeto:

Fortalecimento da confiabilidade do MVP, com regras mais robustas, correções técnicas relevantes e validação automatizada das funcionalidades centrais do sistema.

Semana 16 (01/06 - 07/06)

Total de Horas Dedicadas: 15 horas

Atividades Realizadas:

Preparação de artefatos de deploy com Dockerfiles e docker-compose alinhados ao projeto real

Configuração de variáveis de ambiente do backend e do frontend

Atualização do requirements.txt e revisão dos arquivos de execução

Ampliação da documentação técnica com README revisado e documento complementar

Organização final da estrutura de entrega do repositório

Avanços do projeto:

Preparação do projeto para execução reproduzível e entrega técnica coerente, com documentação, configuração e empacotamento compatíveis com a implementação final do MVP.

Semana 17 (08/06 - 14/06)

Total de Horas Dedicadas: 12 horas

Atividades Realizadas:

Preenchimento da documentação acadêmica final do projeto

Atualização do Projeto de Extensão com as semanas 15, 16 e 17

Atualização do Registro de Horas e revisão final dos documentos

Organização das evidências e artefatos produzidos ao longo do semestre

Conferência final do material de entrega

Avanços do projeto:

Encerramento formal do projeto com documentação consolidada, artefatos organizados e material final preparado para submissão acadêmica.