PROJETO DE EXTENSÃO

Relatório Final - LendoJuntos

Aplicação web para organização de clubes do livro

Aluno: Leonardo Ciarlini Guilhon

Vídeo explicativo do projeto: https://www.loom.com/share/7039e87a96354558ac81d711008fdba2

Repositório: https://github.com/leoguilhon/projeto-extensao

# 1. Resumo do Projeto

O LendoJuntos é uma aplicação web desenvolvida como Projeto de Extensão para apoiar a organização de clubes do livro em um ambiente centralizado. A proposta surgiu da observação de que muitos grupos utilizam ferramentas genéricas, como conversas em aplicativos de mensagem, planilhas e redes sociais, o que dificulta o acompanhamento de livros, encontros, membros, presença e histórico de discussões.

A entrega final consolidou um MVP funcional voltado a grupos privados de leitura. O sistema permite cadastro e autenticação de usuários, criação e administração de clubes, ingresso de membros, cadastro de livros, definição de leitura ativa, histórico de leituras concluídas, planejamento de encontros, confirmação de presença e comentários simples vinculados a livros e encontros.

# 2. Problema e Objetivos

O problema central identificado foi a falta de uma plataforma simples e dedicada à rotina de clubes de leitura. As soluções analisadas no mercado priorizam, em geral, a experiência individual do leitor, como estantes pessoais, avaliações públicas e metas de leitura, mas oferecem pouco suporte para organização coletiva, encontros e discussões estruturadas.

O objetivo geral foi desenvolver uma aplicação web capaz de centralizar a organização de clubes do livro. Entre os objetivos específicos estiveram: autenticar usuários, criar e gerenciar clubes, registrar livros escolhidos pelo grupo, organizar encontros com data definida, controlar presenças, manter histórico de leituras e permitir comentários para apoiar a troca de ideias entre participantes.

# 3. Solução Desenvolvida

Autenticação de usuários com controle de sessão por token Bearer.

Dashboard para acesso aos clubes e fluxos principais da aplicação.

Criação, listagem, edição e exclusão de clubes conforme permissões.

Ingresso de usuários em clubes e visualização de membros.

Cadastro de livros vinculados a clubes, com controle de leitura ativa e histórico.

Criação e consulta de encontros relacionados aos clubes e aos livros.

Confirmação de presença em encontros.

Comentários simples em livros e encontros para apoiar discussões.

Dados de demonstração para facilitar apresentação e validação do MVP.

# 4. Tecnologias e Arquitetura

A arquitetura foi organizada em frontend, backend e persistência. O frontend foi desenvolvido com React, TypeScript e Vite, consumindo a API por meio de requisições HTTP. O backend foi implementado com FastAPI em Python, separado em rotas, schemas, serviços, regras de negócio e camada de banco de dados. A persistência final utiliza PostgreSQL com SQLAlchemy, com criação automática do schema na inicialização e carga seed opcional.

Frontend: React 19, TypeScript e Vite.

Backend: Python, FastAPI e Pydantic.

Persistência: PostgreSQL, SQLAlchemy e driver psycopg.

Segurança: hash de senha com PBKDF2-HMAC-SHA256 e token com expiração configurável.

Execução e entrega: Dockerfiles para frontend/backend, Nginx para publicação do frontend e docker-compose para orquestração.

# 5. Etapas Realizadas

Pesquisa e definição estratégica: Nas primeiras semanas foram definidos o problema, objetivos, escopo do MVP, análise de mercado, concorrentes e diferenciais da proposta.

Validação e requisitos: Foram coletadas percepções do público-alvo, definidas personas, jornada do usuário, requisitos funcionais e não funcionais, backlog e critérios de aceite.

Modelagem e planejamento técnico: Foram elaborados diagramas de casos de uso, classes, sequência, atividade e estado, além da arquitetura e modelagem conceitual do banco.

Prototipação e preparação do ambiente: Foram criados wireframes, protótipo navegável, estrutura inicial do repositório e configuração do ambiente de desenvolvimento.

Implementação do MVP: Foram desenvolvidos os fluxos de autenticação, usuários, perfil, clubes, membros, livros, histórico, encontros, presenças e comentários.

Testes, correções e endurecimento técnico: Foram realizados testes funcionais, smoke tests, lint, build, compilação do backend, testes automatizados e correções de segurança e validação.

Deploy, documentação e fechamento: Foram preparados Dockerfiles, docker-compose, variáveis de ambiente, README, documentação técnica, documentação acadêmica e organização das evidências finais.

# 6. Validação e Qualidade

A validação da entrega envolveu conferência manual dos fluxos principais e comandos técnicos de verificação. No frontend foram utilizados lint e build para garantir consistência e geração correta do pacote final. No backend foram executados testes automatizados da camada de serviços e compilação dos módulos Python. Também foram revisadas regras de negócio, permissões, normalização de entradas, tratamento de campos em branco, expiração de tokens e segurança do armazenamento de senhas.

# 7. Registro de Horas por Etapa

O projeto registrou 221 horas dedicadas ao longo de 17 semanas, conforme detalhamento abaixo.

| Semana | Período | Etapa | Horas | Atividades/Avanços |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16/02 - 22/02 | Definição Estratégica e Análise de Mercado | 10 h | Definição detalhada do problema, objetivos, escopo inicial e levantamento preliminar de aplicativos concorrentes. |
| 2 | 23/02 - 01/03 | Pesquisa de Mercado e Análise de Plataformas Existentes | 10 h | Instalação e análise de plataformas similares, identificação de pontos fortes e fracos e comparação entre experiências individuais e coletivas. |
| 3 | 02/03 - 08/03 | Análise Comparativa de Funcionalidades | 10 h | Análise de recursos como clubes, fóruns, eventos e enquetes, com construção de matriz comparativa para orientar o MVP. |
| 4 | 09/03 - 15/03 | Validação com Usuárias e Modelagem da Experiência | 10 h | Criação de questionário, coleta e análise de dados, identificação de dores do público-alvo, personas e jornada do usuário. |
| 5 | 16/03 - 22/03 | Requisitos e Backlog do MVP | 12 h | Definição de requisitos funcionais e não funcionais, estruturação do backlog e critérios de aceite das funcionalidades. |
| 6 | 23/03 - 29/03 | Arquitetura e Modelagem Conceitual | 15 h | Definição da arquitetura geral, escolha da stack tecnológica, organização modular e modelagem inicial dos dados. |
| 7 | 30/03 - 05/04 | Casos de Uso, Classes e Regras de Negócio | 10 h | Elaboração do diagrama de casos de uso, primeira versão do diagrama de classes e definição das principais regras de negócio. |
| 8 | 06/04 - 12/04 | Diagramas Comportamentais e Revisão da Arquitetura | 10 h | Criação de diagramas de sequência, atividade e estado, além de revisão da arquitetura planejada para o MVP. |
| 9 | 13/04 - 19/04 | Wireframes, Protótipo e Ambiente de Desenvolvimento | 12 h | Criação dos wireframes das principais telas, protótipo navegável, organização do repositório e configuração inicial do ambiente. |
| 10 | 20/04 - 26/04 | Implementação Base do Frontend e Integração Inicial | 15 h | Estruturação do frontend em React com TypeScript, rotas principais, layout inicial, autenticação e integração com a API FastAPI. |
| 11 | 27/04 - 03/05 | Usuários, Perfil e Clubes de Leitura | 15 h | Implementação dos módulos de usuários e perfil, criação/listagem de clubes, ingresso de membros e permissões básicas. |
| 12 | 04/05 - 10/05 | Livros, Histórico e Navegação Integrada | 15 h | Implementação do módulo de livros, cadastro e listagem por clube, histórico de leituras concluídas e ajustes de navegação. |
| 13 | 11/05 - 17/05 | Encontros, Comentários e Integração dos Fluxos | 18 h | Implementação de encontros por clube, vínculo entre encontro e livro, comentários em livros/encontros e integração entre telas. |
| 14 | 18/05 - 24/05 | Consolidação do MVP e Refinamentos | 16 h | Ajustes gerais das funcionalidades, validação dos fluxos principais, refinamento de permissões, feedbacks, estados vazios e smoke test local. |
| 15 | 25/05 - 31/05 | Testes Funcionais, Correções e Segurança | 16 h | Testes dos fluxos principais, normalização de entradas, reforço de hash de senha, expiração de token, correções no frontend e testes automatizados. |
| 16 | 01/06 - 07/06 | Deploy, Configuração de Ambiente e Documentação Técnica | 15 h | Preparação de Dockerfiles e docker-compose, variáveis de ambiente, revisão de requirements, README e documentação técnica complementar. |
| 17 | 08/06 - 14/06 | Documentação Final e Conferência da Entrega | 12 h | Atualização da documentação acadêmica e do registro de horas, organização de evidências, artefatos e conferência final da entrega. |

# 8. Resultado Final

Ao final do projeto, foi entregue um MVP executável e documentado da plataforma LendoJuntos. A solução atende ao objetivo de centralizar a organização de clubes de leitura, oferecendo uma base funcional para cadastro de usuários, clubes, livros, encontros, presenças, comentários e histórico. O projeto também foi encerrado com documentação técnica, artefatos de modelagem, configuração de ambiente, empacotamento com Docker e registro acadêmico das atividades realizadas.

Como evolução futura, permanecem possibilidades como integração com APIs externas de livros, notificações, chat em tempo real, recomendações, enquetes e recursos sociais mais avançados. Essas funcionalidades foram conscientemente deixadas fora do MVP para preservar foco, viabilidade e qualidade dentro do cronograma acadêmico.

Total de horas registradas: 221 horas