PROJETO DE EXTENSÃO

Grupo: Leonardo Ciarlini Guilhon

Registro de Horas e Atividades Desenvolvidas

Documento destinado ao registro semanal de horas dedicadas ao Projeto de Extensão e descrição objetiva das atividades realizadas.

Semana 1 (16/02 – 22/02)

Total de Horas Dedicadas: 10 horas

Atividades Realizadas:

Definição detalhada do problema e dos objetivos do projeto
Refinamento do escopo inicial
Levantamento preliminar de aplicativos concorrentes

Avanços do projeto:

Definição clara do problema, dos objetivos e do escopo do projeto, com base em análise estratégica e estudo de concorrentes.

Semana 2 (23/02 – 01/03)

- Total de Horas Dedicadas: 10 horas

- Atividades Realizadas:

- Pesquisa de mercado com instalação e análise de aplicativos similares

- Identificação de pontos fortes e fracos das plataformas existentes

- Avaliação da experiência individual versus coletiva

- Avanços do projeto:

Compreensão aprofundada do cenário atual e identificação de oportunidades para diferenciação da solução proposta.

Semana 3 (02/03 – 08/03)

Total de Horas Dedicadas: 10 horas

Atividades Realizadas:

Continuação da pesquisa comparativa

Análise de funcionalidades (clubes, fóruns, eventos, enquetes)

Construção de matriz comparativa entre plataformas

Avanços do projeto:

Identificação das principais funcionalidades do mercado e definição de direcionamentos para o escopo do MVP.

Semana 4 (09/03 – 15/03)

Total de Horas Dedicadas: 10 horas

Atividades Realizadas:

Criação de questionário no Google Forms

Coleta e análise inicial de dados

Identificação de dores e necessidades das usuárias

Definição inicial das personas

Construção da jornada do usuário (situação atual e proposta)

Avanços do projeto:

Validação do problema com base em dados coletados junto ao público-alvo e definição inicial da experiência do usuário para orientar o desenvolvimento do sistema.

Semana 5 (16/03 – 22/03)

Total de Horas Dedicadas: 12 horas

Atividades Realizadas:

Definição de requisitos funcionais

Definição de requisitos não funcionais

Estruturação do backlog do MVP

Definição de critérios de aceite das funcionalidades

Avanços do projeto:

Definição clara das funcionalidades essenciais do sistema, organização das prioridades do MVP e estabelecimento de critérios objetivos para validação das entregas.

Semana 6 (23/03 – 29/03)

Total de Horas Dedicadas: 15 horas

Atividades Realizadas:

Definição da arquitetura geral do sistema

Escolha da stack tecnológica

Estruturação inicial dos módulos

Modelagem conceitual do banco de dados

Avanços do projeto:

Consolidação da base técnica do projeto, com definição da arquitetura, tecnologias, organização modular e estrutura inicial dos dados.